宁夏水投平罗水务有限公司发展纪实

宁夏水投平罗水务有限公司成立于2016年4月22日，注册资金8000万元，下设4个职能部室、1个运行单位，现有员工36名。公司主要承担平罗县河东地区供水工程的投资、建设和运营任务，确保宁夏精细化工基地发展用水和平罗县河东地区城乡居民饮水安全。

工程总供水规模5m³/d。一期工程分两阶段实施：其中一期一阶段规模2.5万m³/d，主要满足基地现状供水要求；一期二阶段在水厂供水规模达到2万m³/d时建设，再新增供水规模2.5万m³/d，扩建净水厂,建设抗旱应急人饮工程。工程估算总投资30800万元，其中一期一阶段投资16500万元，一期二阶段投资14300万元。现一期一阶段工程已完成单位工程验收，农村抗旱应急人饮工程已完成前期工作。项目累计完成投资14272.45万元，占工程总投资的80%。

自2016年5月项目开工建设以来，公司全体员工克服时间紧、任务重、施工环境恶劣、地质条件复杂等诸多困难，以汗水和心血为墨、以智慧和毅力为笔，发扬水利人吃苦耐劳、能打硬仗的精神，迎难而上，攻坚克难，实现了当年开工当年通水的目标，为平罗县河东地区经济发展提供了有力保障。

2016年12月26日项目试通水成功；2017年5月正式向基地供水。截至目前，平罗水务公司已累计实现供水391万方，实现收入1095万元。用户至上是平罗水务公司发展的根本宗旨。公司开展了多种形式的“走进用户、了解企业”活动，不断完善供水流程和服务质量，及时为用户解决实际困难，树立了良好的公司服务品牌。

公司成立一年多以来，不断强化内部管理，制定和完善各类管理制度，精益化管理成效凸显,人才队伍逐步壮大。目前，平罗水务公司精细化工基地一期管网工程项目正在建设中；平罗县水务一体化工作也正在积极推进。

我们将按照集团公司要求，不断踏实奋进、创新发展，不断提高企业管理水平和经营效益，力争于2020年实现年供水量达1500万吨，总资产达4.6亿元，营业收入达0.42亿元的目标，努力将宁夏水投平罗水务公司打造成银北区域一流现代水务企业。